INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE JESÚS CARRANZA

INFORME FINAL DE RESIDENCIA PROFESIONAL

ÁMBITO: TECNOLÓGICO

SOFTWARE ADMINISTRATIVO DE BIBLIOTECA PARA LA ESCUELA DE BACHILLERES “24 DE FEBRERO”

BACHILLERATO “24 DE FEBRERO”

PRESENTA: C. ARTURO SALAS HERNÁNDEZ

19180054

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

DE LA ESPECIALIDAD INGENIERÍA DE SOFTWARE

ISC -2010-224

ASESOR INTERNO: ING. AMADO LÓPEZ HILARIO

ASESOR EXTERNO: BIOL. YATZAMIL ROMÁN ÁNGELES

JESÚS CARRANZA, VER., DICIEMBRE DE 2023.

INFORME FINAL DE RESIDENCIA PROFESIONAL

CAPITULO I PRELIMINARES

## Agradecimientos

Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud a todas las personas que hicieron posible la realización de este proyecto. Sin su apoyo, dedicación y contribuciones, este trabajo no habría sido posible.

En primer lugar, quiero expresar mi profundo agradecimiento a mi familia. Su amor, paciencia y apoyo incondicional fueron la base que me permitió desarrollar este proyecto y llevarlo a buenos términos.

También quiero agradecer de manera especial a mis asesores, el BIOL. Yatzamil Román Ángeles por su tiempo y su disposición de ayudar en todo momento pero sobre todo por haberme permitido realizar este proyecto en el instituto a su cargo. Por otra parte al ISC. Amado López Hilario por su orientación brindada y por sus valiosos conocimientos los cuales fueron invaluables y fundamentales para establecer las bases de este presente informe.

Finalmente agradezco profundamente a cada uno de mis docentes, gracias por su tiempo, su dedicación y por cada una de sus enseñanzas brindadas en el aula las cuales han sido parte esencial en desarrollo de mi formación profesional.

A todos y cada uno de ustedes, les agradezco de corazón su contribución y apoyo. Su participación ha sido invaluable y ha dejado una huella duradera en esta investigación.

¡Muchas gracias!

## Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo principal la creación de un sistema administrativo de biblioteca para la escuela de bachilleres “24 de febrero”. El propósito de este sistema es optimizar la gestión y el acceso a los recursos bibliográficos disponibles, brindando a estudiantes y personal administrativo una herramienta eficiente y moderna para el control del inventario de los libros.

Para este proyecto se llevó a cabo un análisis exhaustivo de las necesidades y/o requerimientos de la biblioteca escolar. A partir de la información recabada se diseñó y desarrolló un sistema personalizado que se adapta a las necesidades específicas de dicha institución educativa.

El sistema administrativo de biblioteca creado ofrece diversas funcionalidades, incluyendo el registro y la catalogación de libros, la gestión de préstamos y devoluciones, todo esto utilizando las medidas de seguridad pertinentes para garantizar la integridad de los datos.

Además, durante el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo pruebas exhaustivas para asegurar su funcionalidad, usabilidad y rendimiento de dicho software.

INDICE GENERAL

CAPITULO I PRELIMINARES	ii

Agradecimientos	ii

Resumen	iii

CAPITULO II GENERALIDADES	6

2.1	INTRODUCCIÓN	6

2.2	DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA	7

2.3	PROBLEMA A RESOLVER	9

2.4	OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICO	10

2.4.1 OBJETIVO GENERAL	10

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10

2.5 JUSTIFICACIÓN	11

CAPITULO III MARCO TEÓRICO	12

3.1	Fundamento Teórico	13

3.1.1	¿Qué es una base de datos?	13

3.1.2	¿Qué …?	13

3.1.3	¿Qué …?	13

3.1.4	¿Qué …?	13

3.1.5	¿Qué …?	13

3.1.6	¿Qué …?	13

3.1	MARCO METODOLÓGICO	13

1.1	a	13

3.2	MARCO LEGAl	13

3.3	antecedentes	13

CAPÍTULO IV DESARROLLO	14

4.1	PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	14

CAPÍTULO V RESULTADOS	16

5.1	RESULTADOS, PLANOS, GRAFICAS, PROTOTIPOS, MANUALES, ETC.	16

CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	19

6.1	CONCLUSIONES	19

6.2	RECOMENDACIONES	20

CAPÍTULO VII COMPETENCIAS DESARROLLADAS	21

7.1	COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS	21

FUENTES DE INFORMACIÓN	22

ANEXOS	23

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Organigrama de la empresa	8

Ilustración 2 Diseño de la base de datos	26

Ilustración 3 Diagrama Entidad-Relación	32

Ilustración 4 Pseudocódigo inicio sesión	33

Ilustración 5 Pseudocódigo visualización módulo préstamos	33

Ilustración 6 Pseudocódigo registro de préstamo	34

Ilustración 7 Pseudocódigo actualizar estado préstamo	34

Ilustración 8 Pseudocódigo eliminar registro préstamo	35

Ilustración 9 Pseudocódigo visualización módulo libros	35

Ilustración 10 Pseudocódigo registro de libro	36

Ilustración 11 Pseudocódigo actualizar datos libro	37

Ilustración 12 Pseudocódigo eliminar registro libro	37

Ilustración 13 Pseudocódigo visualización módulo alumnos	38

Ilustración 14 Pseudocódigo registro de alumno	38

Ilustración 15 Pseudocódigo actualizar datos alumno	39

Ilustración 16 Pseudocódigo eliminar registro alumno	39

Ilustración 17 Diagrama de flujo 1	40

Ilustración 18 Diagrama de flujo 2	40

Ilustración 19 Diagrama de flujo 3	41

Ilustración 20 Diagrama de flujo 4	41

Ilustración 21 Diagrama de flujo 5	42

Ilustración 22 Diagrama de flujo 6	42

Ilustración 23 Diagrama de flujo 7	43

Ilustración 24 Diagrama de flujo 8	43

Ilustración 25 Diagrama de flujo 9	44

Ilustración 26 Diagrama de flujo 10	44

Ilustración 27 Diagrama de flujo 11	45

Ilustración 28 Diagrama de flujo 12	45

Ilustración 29 Diagrama de flujo 13	46

Ilustración 30 Interfaz inicio de sesión	47

Ilustración 31 Interfaz principal|	47

Ilustración 32 Interfaz del módulo préstamos	48

Ilustración 33Interfaz del módulo libros	48

Ilustración 34 Diseño modular	49

Ilustración 35 Diagrama de casos de uso	49

Ilustración 36 Diagrama de secuencia	50

Ilustración 37 Error 1 barra lateral	51

Ilustración 38 Corrección 1 barra lateral	51

Ilustración 39 Error 2 interfaz prestamos	52

Ilustración 40 Corrección 2 interfaz prestamos	52

Ilustración 41 Error 3 módulo usuarios	53

Ilustración 42 Corrección 3 módulo usuarios	53

Ilustración 43 Error 4 módulo usuarios	54

Ilustración 44 Corrección 4 módulo usuarios	54

ÍNDICE DE TABLAS

CAPITULO II GENERALIDADES

## INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la tecnología ha emergido como un factor transformador en múltiples industrias, impactando de manera significativa debido a su versatilidad y aplicabilidad. Hoy en día, se ha convertido en un componente imprescindible para empresas de todos los tamaños, desde las micro hasta las macroempresas.

La adopción de sistemas digitales se ha vuelto fundamental para una gestión empresarial eficaz, permitiendo el aprovechamiento óptimo de recursos y la ejecución de tareas de manera eficiente.

El uso del software ofrece mayores ventajas en comparación con los métodos tradicionales de administración de información (libros de registro). La portabilidad, escalabilidad y capacidad de personalización de estos sistemas los posicionan como herramientas superiores. Además, su agilidad para responder a múltiples solicitudes representa una mejora significativa en los tiempos de respuesta, aspecto que es clave en un entorno que demanda respuestas precisas e inmediatas.

Los sistemas digitales nos permiten gestionar grandes cantidades de datos de forma práctica, esto no solo permite la manipulación eficiente de información masiva, sino que también permite a las empresas satisfacer rápidamente las demandas de sus usuarios. Sin esta infraestructura digital, sería prácticamente imposible para las empresas gestionar y procesar la enorme cantidad de información que estas almacenan.

En conclusión, la implementación de sistemas digitales no solo implica una modernización de procesos, sino una transformación integral en la mentalidad empresarial. Las herramientas digitales se han convertido en aliados estratégicos que permiten no solo una gestión más eficiente, sino también la generación de ventajas competitivas sostenibles.

## DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Empresa: Telebachillerato “24 de febrero”.

Dirección: Congregación Veinticuatro de febrero, Jesús Carranza, Ver., México. CP. 96950.

Teléfono: 924 244 5081.

Dirección de correo electrónico: bachillerato24@gmail.com.

Misión: Nuestra misión es proporcionar a los estudiantes una educación integral y de calidad, que los prepare para enfrentar los desafíos del futuro y les permita alcanzar sus metas personales y profesionales. Nos comprometemos a brindar una educación basada en valores, con un enfoque en el desarrollo de habilidades y conocimientos prácticos que los estudiantes puedan aplicar en su vida diaria.

Visión: Nuestra visión es ser reconocidos como una escuela líder en la formación de líderes y ciudadanos comprometidos, capaces de enfrentar los desafíos del mundo globalizado de hoy. Nos esforzamos por ser una institución educativa que fomente el desarrollo integral de nuestros estudiantes, y que promueva la innovación y la excelencia académica. Trabajamos con la comunidad educativa y nuestros socios para construir un ambiente de aprendizaje colaborativo, inclusivo y respetuoso, en el que nuestros estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial.

Estructura organizacional: El telebachillerato “24 de febrero” actualmente se encuentra a cargo del Biol. Yatzamil Román Ángeles quien funge con el cargo de director general.

Ilustración 1 Organigrama de la empresa

Nombre del departamento: Departamento de biblioteca.

## PROBLEMA A RESOLVER

Recientemente la escuela de bachilleres “24 de febrero” ubicada en el municipio de Jesús Carranza, Ver., inició con la creación de una biblioteca escolar a la cual los alumnos pueden acudir para solicitar libros prestados.

Al implementar un sistema digital, los administradores podrán acceder a un catálogo para consultar la disponibilidad de los libros en tiempo real. Esta función eliminaría la incertidumbre al permitir verificar la existencia y ubicación de los libros deseados de manera instantánea, optimizando así el proceso de solicitud. Además, la digitalización de los registros de préstamos y devoluciones garantizaría la integridad y seguridad de la información. Al almacenar estos datos en una plataforma digital segura, se reduciría significativamente el riesgo de pérdida o daño de registros debido a desastres naturales, extravíos o deterioro físico, lo que facilitaría la recuperación y consulta de información de manera rápida y eficiente en cualquier momento.

Este sistema ofrece una interfaz intuitiva y de fácil acceso para el personal de la biblioteca, lo que permite una administración más eficiente de los préstamos, seguimiento y devoluciones.

## OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICO

### 2.4.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar un sistema de administración de biblioteca para la escuela de nivel medio superior “24 de febrero” ubicada en la congregación 24 de febrero del municipio de Jesús Carranza, Ver., con la finalidad de tener un mejor control sobre los préstamos de libros realizados por la institución.

### 2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Levantamiento de los requerimientos.

- Hacer uso de un SGBD para la administración de base de datos.

- Usar una base de datos relacional (MySQL)

- Usar la arquitectura cliente-servidor.

- Diseñar la parte del Backend (servidor) usando los lenguajes PHP y SQL.

- Diseño de interfaces de usuario amigables usando el Framework Bootstrap 5.

- Realizar pruebas y corrección de errores del sistema.

- Implementar el sistema.

## 2.5 JUSTIFICACIÓN

Actualmente la escuela de bachilleres “24 de febrero” cuenta con una biblioteca de tamaño pequeño-mediano, lo cual es preocupante para la administración a largo plazo. La ausencia de un sistema informático que permita un control efectivo de los libros genera una carga constante y repetitiva en el trabajo de los administradores. Este ciclo manual no solo es propenso a errores, sino que también plantea el riesgo de pérdida de material del instituto.

La implementación de un software administrativo de biblioteca surge como una solución imprescindible ante esta problemática. Este sistema se convierte en una herramienta fundamental para optimizar la gestión de libros, eliminando la carga manual y reduciendo significativamente los errores que podrían conllevar a pérdidas materiales.

La importancia y necesidad de este sistema se basa en los siguientes aspectos:

- Agilización de la administración: Un software especializado agiliza  significativamente los procesos administrativos de la biblioteca, desde el registro de préstamos hasta la gestión de devoluciones, facilitando un flujo de trabajo más eficiente y reduciendo la carga operativa del personal.

- Acceso instantáneo a la información: La disponibilidad de datos en tiempo real permite a los administradores acceder al catálogo de la biblioteca en cualquier momento, proporcionando una visión clara sobre la disponibilidad de los libros, su ubicación y su estado.

- Manejo apropiado de la información: La digitalización de registros y la estructuración de una base de datos ordenada y centralizada garantizan un manejo apropiado de la información, esto facilita la búsqueda y recuperación de datos evitando así perdida de registros importantes.

- Seguridad de los datos:  La seguridad de los datos es crucial, es por ello que utilizando un sistema digital se proporciona un entorno seguro para almacenar y gestionar información, minimizando el riesgo de pérdida o daño de registros debido a desastres naturales o errores humanos.

CAPITULO III MARCO TEÓRICO

En la actualidad, la gran mayoría de instituciones necesitan almacenar información importante en forma de registros que sean fáciles de acceder y/o manipular, es aquí donde entran los sistemas de administración que ayudan a mantener una buena gestión de los datos almacenados.

La escuela de bachilleres “24 de febrero” ubicada en la congregación 24 de febrero municipio de Jesús Carranza inició con un proyecto para la creación de una biblioteca escolar para que los alumnos puedan acudir para consultar información referente a sus actividades, dicha biblioteca se puede administrar de forma manual lo cual genera una carga de trabajo repetitiva y poco eficiente ya que a mayor demanda por parte de los alumnos los registros se vuelven difíciles de mantener.

Gracias a la implementación de sistemas digitales se agiliza la creación y manipulación de registros de una mejor manera y con tiempos de respuesta cortos haciendo uso de los recursos disponibles de una manera eficiente, pero a la vez segura.

## Fundamento Teórico

### ¿Qué es una base de datos?

### ¿Qué …?

### ¿Qué …?

### ¿Qué …?

### ¿Qué …?

### ¿Qué …?

## MARCO METODOLÓGICO

## a

A

## MARCO LEGAl

## antecedentes

A

CAPÍTULO IV DESARROLLO

## PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

- Ingeniería y análisis del sistema:

Durante esta etapa, se llevó a cabo un análisis de las necesidades y requerimientos del sistema para comprender a fondo las necesidades de la empresa.

- Análisis de los requisitos del software:

Se documentaron y analizaron los requisitos del software, identificando características clave y restricciones necesarias para el desarrollo del sistema.

- Diseño del sistema:

Ya teniendo claras las necesidades de la empresa se diseñaron las interfaces de usuario teniendo como objetivo ser lo más simples e intuitivas para que los usuarios finales puedan interactuar con los diferentes módulos de forma ágil.

- Desarrollo del software (codificación):

En esta etapa se procedió con la codificación del software siguiendo las directrices establecidas en la fase de diseño. Se emplearon las mejores prácticas de programación y se realizaron revisiones periódicas para asegurar la calidad del código.

- Prueba del sistema:

Se llevaron a cabo pruebas exhaustivas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Esto incluyó pruebas de sistema para detectar y corregir posibles fallos, asegurando así, la coherencia con los requisitos establecidos. También se realizaron pruebas de rendimiento para ofrecer una mejor experiencia al usuario.

- Implementación y evaluación del software:

Una vez completadas las pruebas, se procedió a la implementación del software en el entorno de la escuela. Se monitoreó su desempeño y se realizaron evaluaciones para ajustar y mejorar su funcionalidad de acuerdo con las necesidades educativas.

- Mantenimiento del software:

Se estableció un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar la estabilidad y actualización continua del software. Se atendieron solicitudes del personal educativo y administrativo, se corrigieron errores y se realizaron mejoras según las necesidades identificadas en el contexto escolar.

CAPÍTULO V RESULTADOS

## RESULTADOS, PLANOS, GRAFICAS, PROTOTIPOS, MANUALES, ETC.

Gráfica 1 Pregunta 1

Resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas:

Gráfica 2 Pregunta 2

Gráfica 3 Pregunta 3

Gráfica 4 Pregunta 4

Gráfica 5 Pregunta 5

Gráfica 6 Pregunta 6

Gráfica 7 Pregunta 7

Gráfica 8 Pregunta 8

CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## CONCLUSIONES

El primer paso del proyecto consistió en identificar y documentar los requerimientos del sistema a desarrollar. Para ello se llevó a cabo un proceso exhaustivo de recolección de datos relevantes y análisis de las necesidades de la empresa. La información recopilada se tradujo en una documentación clara y concisa de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

Se optó por la implementación de un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) para administrar y organizar la información del sistema de manera eficiente. Se evaluaron diferentes alternativas y se seleccionó MySQL como SGBD debido a sus ventajas en la gestión de datos estructurados. Todo esto siguiendo prácticas de diseño y normalización de la base de datos para garantizar la coherencia e integridad de los datos.

Se realizaron diseños de interfaces de usuario intuitivas y responsivas utilizando el Framework Bootstrap 5. El enfoque en el diseño centrado en el usuario permitió la creación de interfaces atractivas y funcionales, mejorando la experiencia del usuario final.

Se realizaron rigurosas pruebas en busca de errores para prevenir futuros fallos en el sistema asegurando así un software de calidad y confianza. Se corrigieron los errores encontrados de manera proactiva, asegurando la estabilidad del software antes de su implementación.

Una vez completadas las fases de desarrollo, pruebas y correcciones, el sistema fue implementado y puesto en producción.

## RECOMENDACIONES

- Mantener siempre actualizada la información del sistema.

- Ofrecer sesiones de capacitación cada que haya nuevo personal encargado de administrar el sistema. Esto ayudará a maximizar la adopción del sistema y a asegurar su uso efectivo evitando confusiones y/o alteraciones en registros importantes.

- Mantener la cantidad de administradores regulada, si bien el sistema es capaz de operar con múltiples cuentas administrativas, es recomendable tener controlado la cantidad de usuarios que pueden realizar alteraciones en el sistema.

- Realizar un análisis exhaustivo del rendimiento del sistema para identificar posibles cuellos de botella y optimizar la velocidad de respuesta. Esto podría incluir mejoras en la consulta a la base de datos o la optimización del código fuente.

- Evaluar la posibilidad de agregar funcionalidades adicionales que enriquezcan la gestión de la biblioteca, como la implementación de un sistema de recomendación de libros, gestión de préstamos avanzada.

CAPÍTULO VII COMPETENCIAS DESARROLLADAS

## COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS

MATERIAS APLICADAS:

A continuación se enlistan las materias que fueron base fundamental en la realización del proyecto:

- AEF1031 - FUNDAMENTOS DE BASE DE DATOS

- SCD1027 - TÓPICOS AVANZADOS DE PROGRAMACIÓN WEB

- SCC1007 - FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

- SCA1025 - TALLER DE BASE DE DATOS

- SCB1001 - ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS

- SCD1011 - INGENIERÍA DE SOFTWARE

- AEB1055 - PROGRAMACIÓN WEB

- SCG1009 - GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

- ACA0909 - TALLER DE INVESTIGACIÓN I

- ISD2101 - TÓPICOS AVANZADOS DE PROGRAMACIÓN WEB

- ISB2105 - INGENIERÍA DE REQUERIMIENTO

- ACA0910 - TALLER DE INVESTIGACIÓN II

Para la elaboración de este proyecto se aplicaron conocimientos adquiridos en las materias anteriormente mencionadas, mismas que fueron abordadas durante cuatro años de estudio de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

FUENTES DE INFORMACIÓN

La lista bibliográfica de acuerdo a APA7.

ANEXOS

REQUERIMIENTOS

FUNCIONALES

USUARIO ADMINISTRADOR:

Tabla 1 Requerimientos funcionales

|  | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Acceso y Seguridad | Iniciar sesión en el sistema | Se requiere obligatoriamente iniciar sesión con credenciales de administrador para acceder al panel principal para la gestión del sistema. |
| Visualización | Visualización de préstamos, libros, alumnos, etc. | El administrador podrá acceder a los diferentes módulos y visualizar los registros almacenados. |
| Búsqueda | Búsqueda de libros | El administrador podrá consultar si algún libro se encuentra dentro de la biblioteca o en dado caso consultar que libros se encuentran en estado de préstamo. |
| Gestión | Dar de alta nuevos libros | Con la sesión iniciada, el administrador podrá registrar nuevos libros dentro del sistema. |
|  | Dar de alta a nuevos usuarios | En caso de ser necesario se podrá dar de alta a más administradores para gestionar el sistema, estas cuentas se podrán dar de baja temporalmente una vez ya no sean requeridas. |
|  | Registrar prestamos | El administrador tiene la capacidad de registrar préstamos de libros y la fecha de entrega de los mismos. |
|  | Recibir libros | Solo usuarios con acceso al sistema pueden modificar los datos de recepción de libros (en préstamo). |
|  | Actualizar datos de registros | Se podrá modificar la información de los diferentes registros. Esto es útil cuando se cometen errores al momento de crear los registros o para actualizar la información de los mismos. |
|  | Dar de baja registros | El administrador podrá remover del sistema información que ya no se considere necesaria, como por ejemplo, cuando determinados libros, usuarios inactivos, etc. que ya no formen parte de la biblioteca. |

NO FUNCIONALES

RNF1: Multiusuario.

Aplicación multiusuario que permite la creación de múltiples cuentas de administración para mayor flexibilidad durante la gestión de la biblioteca.

RNF2: Interfaz.

El sistema cuenta con una interfaz intuitiva y fácil de utilizar, tiene un aspecto minimalista para no saturar al usuario con información irrelevante.

RNF3: Seguridad.

La información registrada en el sistema se encuentra almacenada de forma local en el equipo, evitando así que terceras personas puedan manipular los registros.

RNF4: Escalabilidad.

Es una herramienta altamente escalable debido a que se compone de módulos diseñados para cada tarea especifica, dichos módulos trabajan de manera independiente lo cual permite nuevas implementaciones para expandir el software.

RNF5: Rendimiento.

El sistema utiliza tecnologías actuales para otorgar el mejor rendimiento posible en cualquier dispositivo, logrando así operar de forma óptima y fluida.

ENCUESTAS

Encuesta #1:

- ¿Considera factible que los administradores de la biblioteca utilicen el sistema propuesto?

R: Sí

- ¿Cree usted que almacenar datos en medios digitales es una forma segura?

R: No

- ¿Conoce algún sistema existente que cumpla con las características del software propuesto?

R: No

- ¿Está a favor de implementar un sistema administrativo para la biblioteca escolar?

R: Sí

- ¿Cree usted que es importante tener un buen control de los préstamos de libros realizados en una biblioteca?

R: Sí

- ¿Considera que se le dará uso al sistema propuesto?

R: Sí

- ¿Considera usted que el software propuesto cumple con características importantes de gestión?

R: Sí

- ¿Cree usted que el software propuesto va a ser de utilidad para la escuela?

R: Sí

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Ilustración 2 Diseño de la base de datos

DICCIONARIO DE DATOS

Tabla alumnos

Tabla 2 Diccionario de datos de la tabla alumnos

|  | Columna | Tipo de dato | Tamaño | Descripción | NULL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PK | id_alumno | int | 11 | Número de identificación para alumnos. | No |
|  | matricula | int | 11 | Matricula de los estudiantes. | No |
|  | nombre_alumno | text |  | Nombre completo del alumno. | No |
|  | semestre | int | 11 | Semestre actual del alumno. | No |
|  | estado_alumno | enum | 2 | Estatus de los alumnos (Activo/Baja) | No |

Tabla categorias

Tabla 3 Diccionario de datos de la tabla categorias

|  | Columna | Tipo de dato | Tamaño | Descripción | NULL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PK | id_categoria | int | 11 | Número de identificación para categorías. | No |
|  | nombre_categoria | text |  | Nombre de las categorías. | No |
|  | descripcion_categoria | text |  | Breve descripción de cada categoría. | No |

Tabla editoriales

Tabla 4 Diccionario de datos de la tabla editoriales

|  | Columna | Tipo de dato | Tamaño | Descripción | NULL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PK | id_editorial | int | 11 | Número de identificación para editoriales. | No |
|  | nombre_editorial | text |  | Nombre de las editoriales. | No |
|  | país_editorial | text |  | País de origen de las editoriales. | No |

Tabla libros

Tabla 5 Diccionario de datos de la tabla libros

|  | Columna | Tipo de dato | Tamaño | Descripción | NULL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PK | id_libro | int | 11 | Número de identificación para libros. | No |
|  | titulo_libro | text |  | Título de los libros. | No |
|  | autor | text |  | Autor o autores de los libros. |  |
| FK | id_editorial | int | 11 | Número de identificación para las editoriales. | No |
| FK | id_categoria | int | 11 | Número de identificación para las categorías. | No |
|  | unidades_totales | int | 4 | Unidades totales de cada libro. | No |
|  | unidades_restantes | int | 11 | Unidades disponibles para préstamos. | No |
|  | imagen_portada | text |  | Imagen de portada y referencia del libro. | No |
|  | descripcion | text |  | Breve descripción de los libros. | No |
|  | estado_libro | enum | 2 | Estatus de los libros (Activo/Inactivo) | No |

Tabla prestamos

Tabla 6 Diccionario de datos de la tabla prestamos

|  | Columna | Tipo de dato | Tamaño | Descripción | NULL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PK | id_prestamo | int | 11 | Número de identificación para préstamos. | No |
| FK | id_transaccion | int | 11 | Número de identificación para transacciones. | No |
| FK | id_libro | int | 11 | Número de identificación para libros. | No |
|  | unidades_prestamo | int | 11 | Cantidad de libros prestados. | No |

Tabla transaccion_prestamo

Tabla 7 Diccionario de datos de la tabla transaccion_prestamo

|  | Columna | Tipo de dato | Tamaño | Descripción | NULL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PK | id_transaccion | int | 11 | Número de identificación para transacciones de préstamo. | No |
| FK | id_alumno | int | 11 | Número de identificación para alumnos. | No |
| FK | id_usuario | int | 11 | Número de identificación para usuarios. | No |
|  | fecha_prestamo | timestamp |  | Fecha de registro del préstamo. | No |
|  | fecha_entrega | date |  | Fecha estimada de devolución. | No |
|  | estado_prestamo | enum | 2 | Estatus de los prestamos (Pendiente/Entregado) |  |

Tabla usuarios

Tabla 8 Diccionario de datos de la tabla usuarios

|  | Columna | Tipo de dato | Tamaño | Descripción | NULL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PK | id_usuario | int | 11 | Número de identificación para usuarios. | No |
|  | rol_usuario | enum | 2 | Nivel de privilegio de los usuarios. | No |
|  | usuario | text |  | Nombre corto de usuario (para iniciar sesión) | No |
|  | contrasenia | text |  | Contraseña de los usuarios. | No |
|  | nombre_usuario | text |  | Nombre completo de los usuarios. | No |
|  | teléfono_usuario | varchar | 18 | Teléfono de contacto. | No |
|  | correo_usuario | text |  | Correo de contacto. | No |
|  | creacion_cuenta | timestamp |  | Fecha de creación de las cuentas. | No |
|  | estado_usuario | enum | 2 | Estatus de los usuarios (Activo/Suspendido) | No |

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

Ilustración 3 Diagrama Entidad-Relación

PSEUDOCÓDIGOS

Ilustración 4 Pseudocódigo inicio sesión

ALGORITMO PARA INICIO DE SESIÓN.

Ilustración 5 Pseudocódigo visualización módulo préstamos

ALGORITMO PARA VISUALIZAR LISTA DE PRÉSTAMOS.

Ilustración 6 Pseudocódigo registro de préstamo

ALGORITMO PARA REGISTRAR PRÉSTAMO.

Ilustración 7 Pseudocódigo actualizar estado préstamo

ALGORITMO PARA ACTUALIZAR ESTADO DE PRÉSTAMO.

Ilustración 8 Pseudocódigo eliminar registro préstamo

ALGORITMO PARA ELIMINAR REGISTRO DE PRÉSTAMO.

Ilustración 9 Pseudocódigo visualización módulo libros

ALGORITMO PARA VISUALIZAR LISTA DE LIBROS.

Ilustración 10 Pseudocódigo registro de libro

ALGORITMO PARA AGREGAR LIBRO.

Ilustración 11 Pseudocódigo actualizar datos libro

ALGORITMO PARA ACTUALIZAR DATOS DE LIBRO.

Ilustración 12 Pseudocódigo eliminar registro libro

ALGORITMO PARA ELIMINAR REGISTRO DE LIBRO.

Ilustración 13 Pseudocódigo visualización módulo alumnos

ALGORITMO PARA VISUALIZAR LISTA DE ALUMNOS.

Ilustración 14 Pseudocódigo registro de alumno

ALGORITMO PARA REGISTRAR ALUMNO.

Ilustración 15 Pseudocódigo actualizar datos alumno

ALGORITMO PARA ACTUALIZAR DATOS DE ALUMNO.

Ilustración 16 Pseudocódigo eliminar registro alumno

ALGORITMO PARA ELIMINAR REGISTRO DE ALUMNO.

DIAGRAMAS DE FLUJO

Ilustración 17 Diagrama de flujo 1

Ilustración 18 Diagrama de flujo 2

DIAGRAMA DE FLUJO PARA INICIO DE SESIÓN.

DIAGRAMA DE FLUJO PARA VISUALIZAR LISTA DE PRÉSTAMOS.

Ilustración 19 Diagrama de flujo 3

DIAGRAMA DE FLUJO PARA REGISTRAR PRÉSTAMO.

Ilustración 20 Diagrama de flujo 4

DIAGRAMA DE FLUJO PARA ACTUALIZAR ESTADO DE PRÉSTAMO.

Ilustración 21 Diagrama de flujo 5

DIAGRAMA DE FLUJO PARA ELIMINAR REGISTRO DE PRÉSTAMO.

Ilustración 22 Diagrama de flujo 6

DIAGRAMA DE FLUJO PARA VISUALIZAR LISTA DE LIBROS.

Ilustración 23 Diagrama de flujo 7

DIAGRAMA DE FLUJO PARA AGREGAR LIBRO.

Ilustración 24 Diagrama de flujo 8

DIAGRAMA DE FLUJO PARA ACTUALIZAR DATOS DE LIBRO.

Ilustración 25 Diagrama de flujo 9

DIAGRAMA DE FLUJO PARA ELIMINAR REGISTRO DE LIBRO.

Ilustración 26 Diagrama de flujo 10

DIAGRAMA DE FLUJO PARA VISUALIZAR LISTA DE ALUMNOS.

Ilustración 27 Diagrama de flujo 11

DIAGRAMA DE FLUJO PARA REGISTRAR ALUMNO.

Ilustración 28 Diagrama de flujo 12

DIAGRAMA DE FLUJO PARA ACTUALIZAR DATOS DE ALUMNO.

Ilustración 29 Diagrama de flujo 13

DIAGRAMA DE FLUJO PARA ELIMINAR REGISTRO DE ALUMNO.

Ilustración 30 Interfaz inicio de sesión

DISEÑO DE INTERFACES

Ilustración 31 Interfaz principal|

Ilustración 32 Interfaz del módulo préstamos

Ilustración 33Interfaz del módulo libros

DISEÑO MODULAR

Ilustración 34 Diseño modular

Ilustración 35 Diagrama de casos de uso

DIAGRAMAS DE CASO DE USO

Ilustración 36 Diagrama de secuencia

DIAGRAMA DE SECUENCIA

CORRECCIÓN DE ERRORES

Ilustración 37 Error 1 barra lateral

Ilustración 38 Corrección 1 barra lateral

Ilustración 39 Error 2 interfaz prestamos

Ilustración 40 Corrección 2 interfaz prestamos

Ilustración 41 Error 3 módulo usuarios

Ilustración 42 Corrección 3 módulo usuarios

Ilustración 43 Error 4 módulo usuarios

Ilustración 44 Corrección 4 módulo usuarios